내 용 증 명

수 신 인 : 김철수

주       소 : 서울특별시 ○○구 ○○로 123, 101동 1001호

발 신 인 : 홍길동

주       소 : 경기도 ○○시 ○○로 45, 202동 502호

연 락 처 : 010-0000-0000

제     목 : 공사도급계약 해제 및 손해배상 청구의 건

1. 귀하의 건승을 기원합니다.

2. 발신인은 2024. 11. 30. 수신인과 아래 공사의 도급계약을 맺었습니다.

- 공사 장소 : 서울특별시 ○○구 ○○로 12

- 공사 내용 : 주택 리모델링

- 공사대금 : 금 30,000,000원

- 완공 예정일 : 2026. 8. 31.

3. 발신인은 계약에 따라 지금까지 금 20,000,000원을 지급하였습니다. 그러나 완공 예정일이 지났는데도 공사는 전체의 절반 정도에서 멈춘 상태이며, 여러 차례 공사를 재촉하였으나 수신인은 계속 미루고 있습니다.

4. 발신인은 더 이상 수신인을 믿고 기다릴 수 없어 이 통지로 위 공사도급계약을 해제합니다.

5. 이미 지급한 돈 중 실제 공사분을 넘는 금 5,000,000원을 돌려주시기 바라며, 공사가 늦어져 발신인이 입은 손해도 따로 청구하겠습니다.

20  .   .   .

위 발신인   홍길동   (인)